ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Купросского  сельского поселения

Юсьвинского муниципального района

Пермского края

(в ред. от 05.04.2017 №46, от  26.05.2017 №67)

22.12.2016 г.		                     № 260

Об утверждении муниципальной  программы

«Дорожная деятельность в Купросском сельском

поселении», в новой редакции

В соответствии с законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 18 Положения о бюджетном процессе в Купросском сельском поселении, утвержденного Решением Совета депутатов Купросского сельского поселения от 29.12.2015 года № 179, постановлением администрации Купросского  сельского поселения от 28.02.2014 № 40 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ», администрация Купросского сельского поселения постановляет:

    - Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность в Купросском  сельском поселении» в новой редакции.

    - Постановление № 172 от 29.09.2015 г. «Об утверждении муниципальной  программы «Дорожная деятельность в Купросском сельском поселении на 2016-2018 годы» отменить.

3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации Купросского  сельского поселения, обнародовать на стендах администрации.

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения		Л.А.Боталова

Утверждена постановлением администрации Купросского сельского поселения

от  22.12.2016 г.       № 260

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Дорожная деятельность в Купросском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Купросского сельского поселения

(в ред. от 05.04.2017 №46, от 26.05.2017 №67)

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | «Дорожная деятельность в Купросском сельском поселении» |
| 2 | Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации |
| 3 | Руководитель программы | Администрация Купросского сельского поселения |
| 4 | Соисполнитель (исполнитель) программы | нет |
| 5 | Участники программы | Подрядчики |
| 6 | Подпрограммы программы | нет |
| 7 | Цели программы | Улучшение качества жизни населения, обеспечение транспортного сообщения с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо-и пассажироперевозок |
| 8 | Задачи муниципальной программы | Привести в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования в населенных пунктах поселения и искусственных сооружений на них. Расчистка от снега и наледи. Подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдерование дорог. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит к 2026 году: Отремонтировать 8,2 км автомобильных дорог |
| 10 | Сроки и этапы реализации программы | 2017 - 2026 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |
| 11 | Целевые показатели программы | Плановое значение показателя |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2026 |
|  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км. | 1,697 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | км. | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
|  |  | Содержание дорог между населенными пунктами | км. | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 |
| 12 | Объемы и источники финансирования программы |  |
|  | всего по источникам финансирования (тыс.руб.), в том числе: | 2017г | 2018г | 2019г | 2020- 2026 гг. |
|  | бюджет Купросского сельс кого поселения | 2099,5 | 1627,1 | 1627,1 | 6000,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1022,8 | 473,5 | 473,5 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального района | 1269,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | итого | 4391,9 | 2100,6 | 2100,6 | 6000,0 |

- Общая характеристика

## Транспортная инфраструктура

Существующая транспортная система поселения представлена, в основном, автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике поселения.

Развитие транспортной инфраструктуры - одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения поселения в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с соседними регионами, привлечь на территорию дополнительные инвестиционные потоки и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и дальнейшего перспективного развития.

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного комплекса, играют важнейшую роль в развитии экономики Пермского края, Юсьвинского района, и в том числе Купросского сельского  поселения.

Внешний транспорт

Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием геополитического положения края, особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил.

В транспортную инфраструктуру поселения входят автомобильные дороги, они обеспечивают связь населенных пунктов поселения между собой, соединяют территорию поселения с краевым центром, соседними районами и сельскими поселениями.

Техническое состояние значительной части дорожной сети по своим параметрам не отвечает современным требованиям. Отсутствие развитых транспортных сетей ведет к сдерживанию объемов грузоперевозок.

Перечень автодорог, находящихся в реестре муниципальной собственности  Юсьвинского района, расположенных на территории поселения

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность автодорог, км. | Техническая категория | Дороги по видам покрытия, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтово-бетонное | гравийное |
| 1 | М.Тукачево-Б.Тукачево | 1,0 |  | - | 1,0 |
| 2 | Б.Мочга-Соболево | 3,8 |  | - | 3,8 |
| 3 | М.Мочга-Агишево | 0, 5 |  | - | 0,5 |
| 4 | «Кудымкар-Пожва» - Алешино | 1,0 |  | - | 1,0 |
| 5 | «Кудымкар-Пожва» -Галяшер | 1,0 |  | - | 1,0 |
| 6 | «Купрос-Тимино»-Кагулево | 2,8 |  | - | 2,8 |
| 7 | Купрос-Якино | 2,5 |  | - | 2,5 |
| 8 | Крохалево-Афонино | 6,0 |  | - | 6,0 |
| 9 | «Кудымкар-Пожва»- Дубленово | 2,0 |  | - | 2,0 |
| 10 | «Антипино-Тимино»-Тукачево-Б.Тукачево | 5,8 | - | - | 5,8 |
| 11 | Аксеново-Габово | 0,5 |  | - | 0,5 |
| 12 | «Антипино-Тимино-Тукачево»- Шедово | 0,5 |  | - | 0,5 |
| 13 | «Антипино-Тимино-Тукачево»- Бажино | 1,5 |  | - | 1,5 |
| 14 | «Антипино-Тимино-Тукачево»- Ябурово | 1,0 |  | - | 1,0 |
| 15 | «Антипино-Тимино-Тукачево»- Ивачево | 0,5 |  | - | 0,5 |
| 16 | «Антипино-Тимино-Тукачево»- Вакино | 0,5 |  | - | 0,5 |
| 17 | Урманово-Подволошино | 5,4 |  | - | 5,4 |
| 18 | Купрос-Тимино | 14,484 |  |  | 14,484 |
|  | итого | 50,784 |  | - | 50,784 |

На территории поселения имеются автомобильные дороги местного значения общего пользования, их протяженность составляет 65,3 км улично-дорожной сети. Они обеспечивают связь населенных пунктов поселения между собой и с населенными пунктами за пределами поселения.

Расположение, преимущественное направление имеющихся автомобильных дорог, дальнейшее их развитие объективно связано с географическим и историческим нахождением населенных пунктов, местоположением имеющихся природных ресурсов и полезных ископаемых, особенностями рельефа и гидрогеологическими условиями местности.

Перечень мостовых сооружений на муниципальных автодорогах поселения

| Автодорога | Расположение | Длина/ширина | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Аксеново | Автомобильный мост, ул.Колхозная | 100 х 19 | д/ж |
| д.Урманово | Р.Кырдымка , мост | 8 х 5 | д/ж |
| с.Купрос | р.Изиха, ул.Советская,43а | 8 х 8 | труба |
| д.Слудка | Ручеек, ул.Советская, овраг | 10 х 10 | труба |
| д.Слудка | Ручеек, ул.Советская, овраг | 10 х 10 | труба |
| д.Б.Мочга | р.Алешина, ул.Центральная | 12 х 6 | деревянный |
| д.М.Мочга | Р.Галяшерка, ул.Центральная | 6 х 4 | деревянный |
| д.Соболево | Пешеходный через р.Иньва | 112 х 1,2 | деревянный |
|  | ручеек | 3 х 4 | деревянный |
| п.Тукачево | Р.Стер | 15 х 3,5 | д/ж |
|  | Пешеходный через р.Исыл | 45 х 1,2 | деревянный |
| С.Тимино | Приток реки Пой | 3 х 3 | деревянный |
|  | Дамба Филимоновская | 432 х 3,5 | Труба |

| Показатели | Ед. измерения | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года | километр | 65,3 |
| всего | * | 65,2 |

В настоящее время протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов поселения составляет 65,2 километров. Следует заметить, что они имеют значительное влияние на уровень жизни населения.

На протяжении длительного времени автомобильные дороги практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств привело к существенному росту интенсивности движения на них, что наряду с неудовлетворительным их состоянием отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильных дорог  - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

капитальный ремонт автомобильной дороги  - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

2. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является улучшение качества жизни населения, обеспечение транспортного сообщения с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо-и пассажироперевозок.

Для её достижения необходимо решить задачи: Привести в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования в населенных пунктах поселения и искусственных сооружений на них.

Расчистка от снега и наледи.

Подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдирование дорог

| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2026г |
|  | 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 1,04 | 1,697 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  | 2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | км | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
|  | 3 | Содержание дорог между населенными пунктами | км | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2026гг | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: | 4391,9 | 2100,6 | 2100,6 | 6000,0 | 14593,1 |
|  | Бюджет Купросского поселения | 2099,5 | 1627,1 | 1627,1 | 6000 | 11353,7 |
|  | Краевой бюджет | 1022,8 | 473,5 | 473,5 | 0 | 1969,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 1269,6 | 0 | 0 | 0 | 1269,6 |

Плановое значение целевого показателя

(В редакции от 26.05.2017 №66)

Перечень мероприятий муниципальной программы Купросского сельского поселения (в ред.от 05.04.2017 №46)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дорожная деятельность в Купросском сельском поселении |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт дорог | Администрация Купросского сельского поселения | 2017 | 2026 | максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами. |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них между населенными пунктами и в границах поселения (Расчистка от снега и наледи. Подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдирование дорог) |  |  |  |
| 1.2.1 | Расчистка от снега и наледи | Администрация Купросского сельского поселения | 2017 | 2026 | максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах |
| 1.2.2 | Подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдирование дорог | Администрация Купросского сельского поселения | 2017 | 2026 | максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

муниципального образования за счет средств бюджета

Купросского сельского поселения  (в ред.от 26.05.2017 №66)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2026г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Дорожная деятельность в Купросском сельском поселении Юсьвинского муниципального района | всего | 403 | 0409 | 00 0 00 00000 | 000 | 4391,9 | 2100,6 | 2100,6 | 6000,0 |
|  | Администрация Купросского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Купросского сельского поселения | 403 | 0409 | 00 0 00 00000 | 000 | 2022,0 | 1306,8 | 1306,8 | 3000,0 |
| 1.1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Б.Мочга ул. Центральная от дома №1 до дома №45 850м | 403 | 0409 | 04 0 00 РД022 | 240 | 284,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 04709 | 17 5 01 2Р060 | 240 | 549,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Купрос ул.Школьная (от дома №2до ул. Школьная до дома №20 ул.Школьная)0,497км | 403 | 0409 | 13 1 03 2Т200 | 240 | 473,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0409 | 04 0 00 РД021 | 240 | 24,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 403 | 0409 | 04 0 00 РД020 | 240 | 0 | 833,3 | 833,3 | 3000,0 |
|  |  | 403 | 0409 | 13 1 03 2Т020 | 240 | 0 | 473,5 | 473,5 | 0 |
| 1.4 | Ремонт моста через р. Стер в п. Тукачево | 403 | 0409 | 04 0 00 РД023 | 240 | 191,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Тимино ул.Дружбы (от дома №1до ул. Центральная дом №32, 350м | 403 | 0409 | 04 0 00 РД024 | 240 | 498,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Администрация Купросского сельского поселения | 403 | 0409 | 00 0 00 00000 | 000 | 2222,1 | 793,8 | 793,8 | 3000,0 |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | 403 | 0409 | 04 0 00 СД010 | 240 | 952,5 | 793,8 | 793,8 | 3000,0 |
| 2.2. | Содержание дорог между населенными пунктами | 403 | 0409 | 04 0 00 СД020 | 240 | 1269,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 403 | 0409 | 04000РП010 | 240 | 70,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Составление паспортов, смет на дороги | 403 | 0409 | 04000 СП010 | 240 | 51,8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Установка дорожных знаков | 403 | 049 | 04000 ДЗ010 | 240 | 26,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 403 | 0409 | 00 0 00 | 240 | 4391,9 | 2100,6 | 2100,6 | 6000,0 |

3. Прогноз конечных результатов

Реализация Программы позволит к 2026 году отремонтировать 4,39  км автомобильных дорог.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении 2017 – 2026 годов.

5. Перечень основных мероприятий программы

Основными мероприятиями Программы являются:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

6. Основные меры правового регулирования

в области дорожной деятельности, направленные на достижение цели

и конечных результатов программы

Программа разработана в соответствии со следующим перечнем нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и поселения:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»;

Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности";

7. Перечень целевых индикаторов программы

Предполагается, что мероприятия, предусмотренные данной Программой, к 2019 году приведут к улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них путем проведения ремонтных работ.

8. Методика оценки эффективности программы

Критериями оценки эффективности Программы являются увеличение показателя, указанного в паспорте Программы по сравнению с годом предшествующему отчетному. Для этого данные отчетного года необходимо разделить на данные года, предшествующему отчетному. Получится коэффициент - К.

Если К больше или равно 1, то Программа - эффективная.

Если К меньше 1, то Программа - малоэффективная.

Если К меньше 0,7, то Программа - неэффективная.

Невыполнение мероприятий Программы возможно по финансовым, техническим и другим причинам. К данным рискам относятся риски:

1) отсутствие необходимых финансовых средств;

2) форс-мажорные обстоятельства.

Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы и вероятное выполнение мероприятий Программы с учетом действующих рисков.

Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение программных мероприятий на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

Неустранимыми рисками досрочного прекращения Программы могут стать изменение социальной и экономической ситуации, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач, форс-мажорные обстоятельства. Достижение целей Программы при таких условиях может быть невозможно.

| Вид риска | Описание | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Риски отсутствуют | Созданы все условия для выполнения мероприятий Программы | 1,0 |
| Риск возникновения внеплановых (непреду-смотренных) расходов | Отсутствие финансирования непредусмотренный рост затрат | 0,7 |